Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 26 февраля 2018 года | № | 235 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О предупреждении чрезвычайных ситуаций на территории

Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области

при прохождении паводка 2018 года

В целях обеспечения безаварийного прохождения паводка 2018 года и предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанность по осуществлению мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения весеннего паводка на реках и озерах Бокситогорского муниципального района на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бокситогорского муниципального района.

2. Оперативному штабу по ликвидации чрезвычайных ситуаций Бокситогорского муниципального района организовать взаимодействие, оперативное управление силами и средствами по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период паводка.

3. Утвердить план мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в случае возможного угрожающего паводка согласно приложению.

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бокситогорского муниципального района  во взаимодействии с администрациями городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района определить опасные места, где возможен критический подъем уровня воды в водоемах во время паводка, с оповещением населения через средства массовой информации, а также единую дежурно-диспетчерскую службу администрации.

5. Контроль за выполнением  распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Андрюхину Е.В.

Глава администрации		                                                                                С.Ф. Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано: Андрюхиной Е.В., ОГОЧС, адм. поселений -8, предприятиям (согласно плану),  в дело

# УТВЕРЖДЕН

## постановлением администрации

Бокситогорского муниципального района

26.02.2018 № 235

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций

в случае возможного критического паводка 2018 года

| №№ п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководителям предприятий, независимо от форм собственности, разработать планы мероприятий на период подготовки и обеспечения пропуска паводка | 01.03.2018 | Руководители предприятий |
| 2 | Провести целевое обследование гидротехнических сооружений, мостов, дамб, шламоотвалов | 01.03.2018 | БДРСУ, ЛПДРСУ, АО "БГ", ООО «БазэлЦемент-Пикалево» |
| 3 | Организовать постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений | Постоянно на период паводка | БДРСУ, ЛПДРСУ, АО "БГ", ООО «БазелЦемент-Пикалево» |
| 4 | Организовать контроль за уровнем подъема воды в реках, озерах и шламоотвалах и обеспечить ежедневный доклад в ЕДДС Бокситогорского муниципального района по состоянию на 16.00 часов | Постоянно на период паводка | АО "БГ", ООО «БазэлЦемент-Пикалево», администрации поселений |
| 5 | Создать необходимый запас строительных материалов, ГСМ для восстановления возможного размыва автодорог, дамб, линий электропередач, подготовить необходимое количество техники и аварийных бригад | 01.03.2018 | БДРСУ, ЛПДРСУ, АО "БГ", ООО «БазэлЦемент-Пикалево», предприятия энергоснабжающего комплекса |
| 6 | Определить возможные зоны подтопления населенных пунктов, подвалов в жилых домах, разработать порядок временного отселения людей и материальных ценностей (при необходимости) | 01.03.2018 | Отдел по делам ГО и ЧС, администрации поселений |
| 7 | Принять меры по предотвращению загрязнения водных источников, от смыва паводковыми водами горюче-смазочных материалов, промышленного сырья, удобрений, реагентов и других веществ | До начала и в период паводка | Руководители с/х предприятий, фермерских хозяйств, предприятий ЖКХ |

2

| 8 | Организовать постоянный контроль за состоянием водоисточников на предмет загрязнения их паводковыми водами | На период паводка | ГУП ЛО «Водоканал г.Пикалево», МУП «Водоканал», администрации поселений, ТО У ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЛО в Бокситогорском районе |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Организовать непрерывный мониторинг, анализ складывающейся паводковой обстановки, взаимодействие привлекаемых сил и средств. | На период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС |
| 10 | Обеспечить постоянную готовность АСФ Бокситогорского муниципального района к действиям на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | На период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС |